APSTIRPINĀTS

Iepirkumu komisijas sēdē

Protokols Nr.1

2019.gada 11.aprīlī

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem

Iepirkuma

Nr. RN 2019/11

„Pagalmu labiekārtošana Dārzu ielā 22, Dārzu ielā 22a, Raiņa ielā 9b,Kosmonautu ielā 3, N.Rancāna ielā 33, Rūpnīcas ielā 7, Dārzu ielā 41, Rēzeknē”

NOLIKUMS

Rēzekne, 2019

Saturs

1.	Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums	3

2.	Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks	3

3.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība, derīguma termiņš	3

4.	Piedāvājuma noformējums	4

5.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti	5

6.	Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu	5

7.	Apmaksas nosacījumi	6

8.	Piedāvājumu atvēršanas laiks, vieta, kārtība, vērtēšana un lēmuma pieņemšana	6

9.	Cita informācija:	7

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA APLIECINĀJUMS	8

UZŅĒMUMA  LĪGUMS	10

## Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir RN 2019/11

  - Pasūtītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”

  - SIA  „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” rekvizīti:

Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601.

reģ. Nr. 40003215461

Banka: A/S Swedbanka

Konta Nr. LV62HABA0001407040853

Tel.:  64639000 fax.: 64605967

e-pasts: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv

  - Iepirkuma kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā: SIA  „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”  nekustamā īpašuma pārvaldnieks Viesturs Seržants tel.29544569,: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne,  iepirkuma procedūras jautājumos: namu apsaimniekotājs, iepirkumu komisijas sekretārs Aleksejs Ščeglovs, tālrunis 28659255, e-pasts: aleksejssceglovs@inbox.lv

  - Iepirkuma CPV kods:45000000-7

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija ir ievietota SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas. Tā ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

## Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks

  - Iepirkuma priekšmets ir Pagalmu labiekārtošana, Dārzu ielā 22, Dārzu ielā 22a, Raiņa ielā 9b,Kosmonautu ielā 3, N.Rancāna ielā 33, Rūpnīcas ielā 7, Dārzu ielā 41 Rēzeknē par piedāvāto zemāko cenu.

    - Iepirkums nav sadalīts daļās, bet par katru objektu iesniedzama atsevišķa tāme.

  - Līguma izpildes vieta un laiks: Rēzeknes pilsēta, līdz 2019.gada 30.novembrim.

  - Šis iepirkums nesaraujami ir saistīts ar līdzfinansējumu no trešās personas puses. Līdz ar to, ja līdzfinansējums netiek piešķirts iepirkumā paredzētajā apjomā, tad par šo daļu Pasūtītājam ir vienpersoniskas tiesības atkāpties no pasūtījuma. Pretendentam līdz ar to nav tiesību celt pretenziju par jebkādiem zaudējumiem, ja pasūtījums tomēr netiek  veikts pilnībā vai kādā daļā.

  - Objektu/pagalmu daudzums var samazināties.

  - Objektu apsekošana notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst. 09:00. Apsekošanas sākums Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē. Par piedalīšanos apsekošanā lūgums informēt telefoniski vienu darba dienu iepriekš.

  - Pēc katra pagalma labiekārtošanas darbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājs par saviem līdzekļiem veic pagalma izpilduzmērījumus.

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība, derīguma termiņš

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu līdz 2019.gada 25.aprīlim plkst.09.00

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS”, 1. kab., darba dienās no 800 līdz 1600. Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4601.

  - Piedāvājumi tiks atvērti SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS, 1.kab Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājums gan papīra formātā, gan CD formātā jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai bandrolē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 3.1. un 3.2. punktā noteiktajā termiņā un vietā.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Visi piedāvājumu grozījumi un papildinājumi, kas tiks saņemti pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks ņemti vērā.

  - Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumam un piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt, lai piedāvājuma termiņu pagarina. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

## Piedāvājuma noformējums

  - Piedāvājums papīra formātā un CD formātā iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:

Pretendenta nosaukums un adrese

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601

Piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas numuru RN 2019/11 Neatvērt līdz 2019.gada 25.aprīlim plkst.09:00.

  - Visa instrukcijā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši instrukcijas pielikumos pievienotajām veidlapām.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina  auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, tie jāparaksta. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājums jānoformē atbilstoši šīs Instrukcijas 5.punkta prasībām un sastāv no 5. punktā minētajiem dokumentiem, kā izņēmums atsevišķi var pievienot 6.3.punktā minētos dokumentus.

## Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Finanšu piedāvājuma apliecinājums:

    - Aizpildīts saskaņā ar šīs instrukcijas 1. Pielikumu „Finanšu piedāvājuma apliecinājums”.

  - 2.pielikums Tehniskā specifikācija. Nosacījumu par to, ka neparedzēti izdevumi aprēķināmi 7% apmērā,  nemainīt! Tehniskajās specifikācijās Dabas daudzveidības samazināšana norādītās summas-  nemainīt.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro

  - Komersanta reģistrācijas vai nodokļu maksātāja apliecības apstiprināta kopija. (noformēts saskaņā ar 15.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi").

  - Pretendenta pierādījumi. a) 2017. un 2018.gada kopējais asfalta ieklāšanas darbu apjoms nedrīkst būt mazāks par 5000 m2, kas  jāpierāda ar līgumiem un  atsauksmēm (ne mazāk kā trīs). b)Pretendentam jāiesniedz piedāvātā ceļu būvdarbu vadītāja parakstīts CV (ar ierakstu par dalību  objekta būvdarbu izpildē) un atbilstoša sertifikāta kopija. c)Pretendentam jāiesniedz dokumenti par viņa rīcībā pagalmu/ceļu remontdarbiem paredzētā/esošā  asfalta  ieklājēja un asfalta veltņa pieejamību, kā arī visas tehnikas saraksts, kas tiks izmantota iepirkuma priekšmeta izpildē. Jānorāda arī tehnikas vienības piederība vai atzīme par to, ka tehnikas vienība tiks nomāta, d) atsauksmes  par darba vadītāja pieredzi asfaltbetona seguma ieklāšanas darbu vadīšanā 2017. un 2018.gadā vismaz 3(trīs) objektiem, kur katrā objektā ieklātā asfaltbetona platība ne mazāka kā 500 m2.

  - Būvdarbu veikšanas laika grafiks.

  - Finanšu piedāvājumi, kuru kopējā summa pārsniedz EUR 110000,00 netiks vērtēti.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

  - Pretendentam jāpievieno piedāvājumam vai jāiemaksā piedāvājuma nodrošinājums 500,00 EUR apmērā, kuram jābūt spēkā 3 mēnešu laikā (par mēnesi nosacīti uzskatāmas 30 dienas), skaitot no norādītās piedāvājumu atvēršanas dienas – 2019.gada 25.aprīlis.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt vienā no sekojošiem veidiem:

    - Kā bankas garantiju;

    - Kā apdrošināšanas polisi, ņemot vērā Nolikuma 12.3.apakšpunkta prasības;

    - Kā naudas iemaksu Pasūtītāja kontā Nr.LV62HABA0001 4070 40853, kods: HABALV22, banka AS "SWEDBANK", ar norādi: "Iepirkuma ar id.Nr.RN 2019/11 piedāvājuma nodrošinājums".

  - Ja pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā apdrošināšanas polisi, tad jāievēro sekojošs nosacījums: ņemot vērā, ka apdrošināšanas polises darbība var būt atkarīga no prēmijas samaksas, šai prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma nodrošinājuma brīdi, lai polise būtu uzskatāma par piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājumam obligāti jāpievieno samaksu apliecinošs dokuments.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, lai Pretendenta vai apdrošinājuma ņēmēja nosaukumam galvojuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 50.panta piekto daļu, Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

- iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

- ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

- līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 50.panta sesto daļu, nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

- pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Pasūtītājs atmaksās iemaksāto naudas summu pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Pretendentam ir tiesības atgriezt piedāvājuma nodrošinājumu jebkurā brīdī, ar nosacījumu, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa netiek ieturēta Nolikuma 6.6.punktā noteiktajos gadījumos. Pretendentam, kurš vēlas atgriezt piedāvājuma nodrošinājumu, ir jāatsūta pieprasījumu, kas adresēts SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” Iepirkumu komisijai, uz sekojošo adresi: Atbrīvošanas aleja 106, (1.kabinets), Rēzekne, LV-4601, vai arī nosūtot pieprasījumu pa faksu: 64639000, vai nosūtot to e-pastā uz adresi: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv

Pieprasījumā jānorāda iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. Pieprasījumā jānorāda visu nepieciešamo informāciju (piem., konta rekvizītus), lai nodrošinātu Pasūtītājam iespēju atgriezt piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Bez piedāvājuma nodrošinājuma vai arī prasībām neatbilstoša piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanas gadījumā pretendenta piedāvājums netiks vērtēts.

- Līgumsaistību izpildes nodrošinājums:

  - Pretendentam, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, būs pienākums iesniegt līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN). Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja bankas vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šāda nodrošinājuma izsniegšanas termiņš ir garāks par 10 (desmit) darba dienām.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu var iesniegt vienā no sekojošiem veidiem:

    - Kā bankas garantiju;

    - Kā apdrošināšanas polisi;

    - Kā naudas iemaksu Pasūtītāja kontā Nr.LV62HABA0001407040853, kods: HABALV22, banka AS "SWEDBANK";

  - Ja pretendents līgumsaistību izpildes nodrošinājumu iesniedz kā apdrošināšanas polisi, tad jāievēro sekojošs nosacījums: ņemot vērā, ka apdrošināšanas polises darbība var būt atkarīga no prēmijas samaksas, šai prēmijai jābūt samaksātai, lai polise būtu uzskatāma par līgumsaistību izpildes nodrošinājumu. Samaksu apliecinošu dokumentu būs jāiesniedz kopā ar polisi.

  - Nodrošinājuma devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumsaistības, tajā skaitā nav pabeidzis būvdarbus noteiktajā termiņā.

  - Nodrošinājumam jābūt spēkā līdz 28 (divdesmit astoņām) dienām pēc iepirkuma līguma termiņa  notecēšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda iepirkuma līgumā noteiktās saistības vai ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, izņemot gadījumus, kad līguma izbeigšana pamatojas ar to, ka Pasūtītājam nav būvdarbiem paredzētā finansējuma, vai gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis nodrošinājumu.

  - Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma iesniegšana ir obligāts nosacījums, lai iepirkuma līgums stātos spēkā. Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs šo nodrošinājumu neiesniegs noteiktajā laikā un kārtībā, tad Pasūtītājs būs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar otro zemāko cenu vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā gadījumos, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļā izslēgšanas nosacījumos:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi;

  - pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā gadījumos, kas noteikti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos.

  - Pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskam partnerim vai tā pārstāvim, saskaņā ar 04.02.2016. LR likumu „Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums” ir  tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

## Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

  - Piedāvājuma cena jānosaka EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums”

  - Piedāvājuma cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrēto iepirkuma priekšmeta piegādi saistītās izmaksas, atskaitot PVN.

  - Pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt papildus precizējumus, sertifikātus, apliecības citus dokumentus un ziņas, kas precizē, pierāda vai norāda uz piedāvāto preču vai pakalpojumu priekšrocībām, kvalitāti un citām īpašībām.

## Apmaksas nosacījumi

## Visa paredzētā summa tiks samaksāta saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un pieņemšanas- nodošanas aktā norādīto faktiski izpildīto darbu apjomu .

  - Darbu apjomi būvdarbu laikā var tikt koriģēti.

  - Neparedzēti izdevumi (darbi), pirms to veikšanas,  ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

## Piedāvājumu atvēršanas laiks, vieta, kārtība, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumi tiks atvērti Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 1.kab., 2019.gada 25.aprīlī  plkst.09.00.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

  - Piedāvājumu atvēršanas brīdī ir  atļauta pretendentu pārstāvju (ne vairāk kā viens no viena komersanta) klātbūtne.  Pārstāvji  iepirkuma  komisijai  iesniedz dokumentu, kas apliecina viņu iecelšanu  par pretendentu pilnvarotajiem pārstāvjiem.

  - Pirms piedāvājumu atvēršanas tiek nosaukti novēloti iesniegtie un atsauktie piedāvājumi (ja tādi ir) un komisija pieņem lēmumu par to atdošanu pretendentiem.

  - Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 6. punktā minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz piedāvājuma.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas  ieraksta iepirkuma komisijas  protokolā.

  - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija 5 (piecu) darba dienu laikā veic slēgtā sēdē.

  - Pretendentu atlasē, finanšu piedāvājumu atbilstības  pārbaudē un vērtēšanā  komisija  var  pieaicināt ekspertu. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes  protokolam.  Eksperta  vērtējums nav saistošs  komisijai.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Pielikumiem Nr.1 un Nr.2. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Pielikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - Pārbauda, vai uz Pretendentu attiecās Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

    - izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā gadījumos, kas noteikti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos.

  - Pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskam partnerim vai tā pārstāvim, saskaņā ar 04.02.2016. LR likumu „Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums” ir  tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

    - No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, pasūtītājs:	 attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts — no Uzņēmumu reģistra,

    - par to, vai pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas iepriekš noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā

    - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.

## Cita informācija:

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, elektroniski, pa faksu vai piegādājot personiski.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot instrukcijā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

  - Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Līgumus slēdz uz Pasūtītāja piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 3.pielikumam „Līguma projekts”

Pielikumā:

- Finanšu piedāvājuma apliecinājums

- Tehniskās specifikācijas

- Līguma projekts

1.pielikums

Iepirkuma Nr. RN 2019/11

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMA APLIECINĀJUMS

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Datums |  |

Piedāvājam veikt darbus saskaņā ar iepirkuma Nr. RN 2019/11 līguma projektu par piedāvājuma cenu:

| Objekta/darbu nosaukums | Cena (EUR) bez PVN cipariem un vārdiem |
| --- | --- |
| Dārzu ielā 22 |  |
| Dārzu ielā 22a |  |
| Raiņa ielā 9b |  |
| Kosmonautu ielā 3 |  |
| N.Rancāna ielā 33 |  |
| Rūpnīcas ielā 7 |  |
| Dārzu ielā 41 |  |
| Kopā: |  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Mēs piekrītam visām iepirkuma instrukcijā pretendentiem un tā pielikumos izvirzītajām prasībām.

Mēs apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar minētā iepirkuma instrukciju pretendentiem, tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem, tie ir saprotami un pieņemami pilnībā.

| Pilnvarotā persona |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2.pielikums

Iepirkuma Nr. RN 2019/11

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Tehniskās specifikācijas pieejamas MS Excel formātā pasūtītāja pircēja profilā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pie iepirkuma RN 2019/11 dokumentācijas ar nosaukumu „Tehniskās specifikācijas”

3.pielikums

Iepirkuma Nr. RN2019/11

# UZŅĒMUMA  LĪGUMA PROJEKTS

Rēzeknē, 2019.gada __._____

SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” (reģ. Nr. 40003215461), turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, tā valdes locekļa Pētera Dzalbes personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses,

un _______________ (reģ. Nr.______________), turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, tā valdes priekšsēdētāja _____________  personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums):

- Līguma priekšmets

Pamatojoties uz SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” pastāvīgās Iepirkuma komisijas lēmumu iepirkumā  Nr. RN 2019/11„Pagalmu labiekārtošana Dārzu ielā 22, Dārzu ielā 22a, Raiņa ielā 9b,Kosmonautu ielā 3, N.Rancāna ielā 33, Rūpnīcas ielā 7, Dārzu ielā 41, Rēzeknē”.

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku veikt Pasūtītāja uzdevumu – Pagalmu labiekārtošana, Rēzeknē” (turpmāk tekstā – Darbi).

1.2. Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un iepirkuma 2. Pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem, Izpildītāja iesniegtajām Darbu izpildes tāmēm un Darbu izpildes kalendārajam grafikam, kas jāpievieno Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3 Šis iepirkums nesaraujami ir saistīts ar līdzfinansējumu no trešās personas puses. Līdz ar to, ja līdzfinansējums netiek piešķirts iepirkumā paredzētajā apjomā, tad par šo daļu Pasūtītājam ir vienpersoniskas tiesības atkāpties no pasūtījuma. Pretendentam līdz ar to nav tiesību celt pretenziju par jebkādiem zaudējumiem, ja pasūtījums tomēr netiek  veikts pilnībā vai kādā daļā.

1.4. Pēc katra pagalma labiekārtošanas darbu pabeigšanas Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic  pagalma izpilduzmērījumus

- Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs apņemas Darbus veikt, atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, kā arī atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

  - Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti.

  - Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā, saskaņā ar ražotāju iebūves instrukcijām.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Tā nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personu.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Darbu sagatavošanas darbu veikšanu.

  - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

  - Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības samazināšanai par neatbilstoši veiktiem Darbiem.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās: Darbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs , kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu, organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 3 (trīs) dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Tehniskajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, vai ietekmēt būvdarbu drošību un kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu.

  - Izpildītājs ne mazāk kā 3 dienas iepriekš piesaka Pasūtītājam inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā arī informē par Būvdarbiem, kuri varētu traucēt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem Būvdarbiem dod Pasūtītājs.

- Atļaujas

  - Izpildītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas būvdarbu uzsākšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Pasūtītāja izdoto pilnvaru. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju.

  - Izpildītājs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

- Darba samaksa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi saskaņā ar Līguma  1.1. punktā noteiktajā iepirkumā (id. Nr. RN 2019/11) iesniegto finanšu piedāvājumu, tiek noteikta EUR _____ (____________________), tajā skaitā PVN 21 % EUR __________ (________________________), turpmāk tekstā Līguma summa.

  - Apmaksa  tiek veikta par faktiski veikto būvdarbu apjomu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:

- pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji ;

- rēķinu.

  - Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvobjekta uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu t.sk. PVN un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.

  - Neparedzētie darbi tiks apmaksāti tikai gadījumā, ja Pasūtītājs būs rakstiski akceptējis šādu darbu izpildes nepieciešamību un šo neparedzēto darbu izmaksas. Norēķins par neparedzētiem darbiem tiks veikts atbilstoši to faktiski veiktajiem apjomiem, kas būs fiksēts abu pušu pārstāvju parakstītā aktā. Pasūtītājs šos izdevumus apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Pasūtītājs ietur 10 % no Līguma summas līdz garantijas perioda garantijas saņemšanai no Izpildītāja.

4.6.Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoša rēķina un Bankas izsniegtas garantijas perioda garantijas saņemšanas no Izpildītāja.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

  - Izpildītāja iepirkumā iesniegtajās Darbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas vienības izmaksas uz visu Līguma darbības laiku tiek noteiktas nemainīgas.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Tehnisko dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Darbu izpildi.

- Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi

  - Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus izpilda  saskaņā ar iepirkumā (Nr. RN 2019/11) iesniegto būvdarbu veikšanas grafiku, ne vēlāk kā līdz  2019.gada 30.novembrim.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs.

- Apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs Darbu izpildē drīkst uz sava riska un rēķina piesaistīt apakšuzņēmējus, kuri norādīti iepirkuma  Izpildītāja iesniegtajā piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā un kuri izpilda minētajā sarakstā norādītās Darbu daļas. Citus apakšuzņēmējus Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju. Par Darbu izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē vēlas iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš nav norādīts iepirkuma piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, tad Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Pasūtītājs rakstveida saskaņojumu vai atteikumu par piedāvāta apakšuzņēmēja piesaisti Izpildītājam sniedz 10 (desmit) dienu laikā skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Izpildītāja paziņojumu. Pasūtītājam ir tiesības atteikties saskaņot cita apakšuzņēmēja piesaisti, ja piedāvātais apakšuzņēmējs nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts veikt tos darbus, kuru izpildei Izpildītājs to piedāvā piesaistīt.

  - Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

  - Izpildītājam pēc Pasūtītāja motivētas prasības ir pienākums mainīt apakšuzņēmēju.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja Līguma 1.1.apakšpunktā norādīto Pagalmu labiekārtošana  Rēzeknē, veikta saskaņā ar specifikāciju, šo Līgumu un ir parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

  - Gadījumā, ja Darbi kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darba daļas nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos  trūkumus un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam Pušu saskaņotajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 7.2.apakšpunkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 7.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - Pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam būvdarbu uzsākšanai  Tehniskās dokumentācijas kopiju 1 eksemplārā.

    - Piecu darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas - nodošanas aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, nodrošinot, ka minētajā termiņā aktus paraksta vai atteikumu iebildumu gadījumā nosūta arī būvuzraugs.

    - veikt maksājumus Līguma noteiktajos termiņos un apmērā.

    - Pasūtītājam pienākums visa Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas nodot objektu Izpildītāja pārraudzībā uz visu būvdarbu izpildes laiku.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā (posmā) veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras kompetentas personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

    - Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākumi:

    - veikt Darbu sagatavošanu;

    - saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas grafiku;

    - uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana dzīvokļu īpašniekiem, trešajām personām, Pasūtītājam u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;

    - pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

    - Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu;

    - Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas nosacījumus;

    - Darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos;

    - rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Tehniskās dokumentācijas kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem, ja tādas atklājas Darbu izpildes gaitā;

    - pirms objekta  „Pagalmu  labiekārtošana Dārzu ielā 22 , Dārzu ielā 22a,Raiņa ielā 9b, Kosmonautu ielā 3, N.Rancāna ielā 33, Rūpnīcas ielā 7, Dārzu ielā 41 , Rēzeknē” nodošanas ekspluatācijā, sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.), atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteikto darbu izmaksas ir iekļautas Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktajā Līguma summā;

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt objektu no Pasūtītāja  pārraudzībā uz visu būvdarbu izpildes laiku.

  - Izpildītāja tiesības:

    - rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā Iepirkuma specifikācijā vai Līgumā  ir pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt būvi – tās drošu ekspluatāciju, tai pieguļošos objektus, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi ar rakstveida vienošanos, izvērtējot Iepirkuma specifikācijā un/vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes kalendāro grafiku.

- Garantijas termiņš

  - Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām utt. garantijas termiņš tiek noteikts ne mazāks kā 36 mēneši skaitot no dienas, kad Līguma 7.1.apakšpunktā noteiktā komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā objektu pēc Līgumā noteikto darbu pabeigšanas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu garantijas perioda garantiju.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma 11.1.apakšpunktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu kvalitāti, Darba un/vai materiālu apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu. Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu laikā no tā brīža, kad Pasūtītāja iesniedzis aktu par pretenziju.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.

  - Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Darbu izpildes kalendārajā grafikā, kas noteikts Līgumā un ir dots Līguma pielikumā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150.00 (viens simts piecdesmit EUR) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas.  10 % no neizpildīto darbu summas.

  - Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes pabeigšanas termiņu, kas noteikts Līguma 5.1.apakšpunktā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 300.00 (trīs simti EUR) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas. 10% no neizpildīto darbu summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200.00 (divi simti EUR)).

  - Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma sniegšanas Izpildītājam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu. Ieturot līgumsodu Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam aprēķinu par aprēķinātiem līgumsodiem.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- Līguma izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.apakšpunktā.

  - Ja Izpildītājs izbeidz Līgumu jebkuru citu iemeslu dēļ, kas nav minēts Līguma 14.1.1.apakšpunktā Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 5% apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktās Līgumsummas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, gadījumos, ja:

    - Darbi to izpildes vietā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā Darbu uzsākšanas termiņa;

    - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam un/vai Līgumam;

    - Izpildītājs vismaz uz 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi;

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājis būvuzraugs;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

    - Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts par līdz Līguma izbeigšanas dienai kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šajā Līguma punktā noteikto aktu.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

  - Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

  - Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Datu aizsardzība

  - Ja Līguma izpildes ietvaros katra no Pusēm, kas otrai Pusei nodod fizisko personu personas datus (turpmāk - dati), ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

  - Izpildītājs var pieprasīt, lai Pasūtītājs papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc Izpildītāja nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: _________________________

  - Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc Pasūtītāja nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot rakstveidā uz e-pasta adresi: _______

  - Katra Puse ir tiesīga apstrādāt otras Puses nodotos datus ne ilgāk kā to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo tiesību aktu prasības un kā tas nepieciešams Pušu tiesisko interešu aizsardzībai.

  - Puses apliecina, ka, pamatojoties uz šajā Līgumā norādīto, tām ir tiesības nodot otrai Pusei personas datus un, ka Puses ir sniegušas datu subjektiem visu nepieciešamo informāciju par datu subjektu datu apstrādi, kādu veic otrā Puse, tai skaitā sniedzis tiesību aktos noteikto informāciju par datu subjektu datu apstrādi, tai skaitā par to, ka personas dati var tikt nodoti trešajām personām, pamatojoties uz līgumsaistībām, kādas var pastāvēt otrai Pusei.

  - Katra Puse uzņemas atbildību par visām materiāla un/vai cita rakstura sekām gadījumā, ja šajā Līguma nodaļā Puses sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un Puse nebūs informējusi datu subjektus par to tiesību aktos noteiktajām tiesībām attiecībā uz datu subjektu datu apstrādi, kādu veic otra Puse.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs piekrīt šādam nosacījumam - ja Izpildītājam Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret Pasūtītāju, tad Pasūtītājs būs tiesīgs bez saskaņošanas ar Izpildītāju veikt Izpildītāja datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst Izpildītāja datus).

  - Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekam.

  - Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Kontaktpersonas:

Pasūtītāja pārstāvji:

Pamatdarbības nodaļas struktūrvienības vadītājs:.

Pasūtītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601, Latvija, tālrunis: 64624501, fakss: 64605967, elektroniskais pasts: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv

Izpildītāja pārstāvji:

Būvdarbu vadītājs: ____, būvprakses sertifikāta Nr. ____,  mobilais tālrunis:___________, tālrunis:______________, fakss:_______________ . Par savu pārstāvju maiņu vai aizvietošanu viņa prombūtnes laikā Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

Izpildītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: _, tālrunis:  -__ fakss: ____, elektr.pasts: _.

15.7.Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ lapām, līgumam ir pielikumi (Iepirkuma Nr.RN 2019/11 Būvniecības koptāme uz _ lapas, Lokālā tāme uz __ lapām, Būvdarbu laika grafiks uz __ lapām), pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| <Izpildītājs> | SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 40003215461 adrese: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4600 PVN reģistrācija Nr.LV40003215461 Banka: A/S Swedbanka Konta Nr. LV62HABA0001407040853 |
| --- | --- |
| ___________________/ / | Valdes loceklis: ____________________/P. Dzalbe / |