APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas sēdē

Protokols Nr.1

2025.gada 28.februārī

Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.1

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

iepirkuma nolikums

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs: RN2025/4

Rēzekne, 2025

I. Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs:

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – RN2025/4

- Iepirkuma procedūras veids:

  - Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

  - SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”,

## Reģ. Nr. 40003215461,

## Adrese: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzeknē, LV-4601,

## Tālr.: 64624501

## e-pasts: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv

- Kontaktpersonas:

  - Iepirkuma procedūras jautājumos:

## Juriskonsulte Nataļja Kapitonova,

## Tālrunis:  64605968

## e-pasts: iepirkumi.rn@inbox.lv

  - Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

    - Namu pārzine Sarmīte Sergejeva, t. 64622407, 26112018

- Komisija:

  - Iepirkumu organizē un realizē SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” Iepirkumu komisija.

- Finansējums:

  - Darbus finansēs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

- Informācijas apmaiņa:

  - Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā, rakstiski, pa pastu, faksu vai elektroniski (e-pastu vai izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv). Pa e-pastu sūtītā informācija uzskatāma par saņemtu, ja pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam vienas darba dienas laikā.

  - Nosūtot informāciju pa e-pastu (piemēram, jautājumu) kontaktpersonai iepirkuma priekšmeta jautājumos, tā obligāti jānosūta arī kontaktpersonai iepirkuma procedūras jautājumos.

  - Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, tiešsaistē www.eis.gov.lv  pie attiecīgās iepirkuma procedūras.

- Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties:

  - Internetā: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, tiešsaistē: www.eis.gov.lv

  - Klātienē uz vietas: SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” telpās Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 10.kabinetā, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien - no 8.00 līdz 16.30, ceturtdien – no 08:00 līdz 18:00, piektdien – no 08:00 līdz 15:00, iepriekš informējot pa tālruni – 64622407, 28659255.

  - Drukātā veidā: pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu triju dienu laikā pēc dokumentu pieprasījuma saņemšanas, ja šāds pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Dokumentu pieprasījumu izdara nosūtot vēstuli pa pastu, e-pastu vai faksu, kas adresēta kontaktpersonai iepirkuma procedūras jautājumos (skat. nolikuma 4.punktu).

## II. Informācija par piedāvājuma noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtību

- Piedāvājuma noformējuma prasības:

  - Piedāvājumā jāiekļauj sekojoši dokumenti:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (nolikuma 1.pielikums);

    - Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām (nolikuma 2.pielikums);

    - Informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (nolikuma 3.pielikums);

    - Informācija par apakšuzņēmējiem, ja pretendents tādus piesaista (nolikuma 4.pielikums);

    - Informācija par personām, uz kuru spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst izvirzītajām prasībām, ja šāda iespēja tiek izmantota (nolikuma 5.pielikums);

    - Apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumu (ja attiecināms, skat. nolikuma 17.2.1.punkts);

    - Informācija par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju (nolikuma 6.pielikums)

    - Informācija par pretendenta pieredzi (nolikuma 7.pielikums);

    - Finanšu piedāvājums (nolikuma 9.pielikums, nolikuma 30.punkts);

    - Tehniskais piedāvājums (nolikuma 8.pielikums, nolikuma 25.punkts).

  - Dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad jāpievieno šī dokumenta tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību.

  - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

  - Dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.

  - Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem (gadījumā, ja piedāvājumā tiks pieļautas aritmētiskās kļūdas, tad pasūtītājs tās izlabos un ņems vērā labotās vērtības).

  - Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, - jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, tiešsaistē www.eis.gov.lv  :

    - izmantojot apakšsistēmā piedāvātos rīkus un aizpildot ievietotās veidlapas (formas);

vai

    - dokumentus sagatavojot ārpus apakšsistēmas un augšupielādējot apakšsistēmā.

NB! Gadījumā, ja pretendents iesniegs ar Pasūtītājam pieejamo programmatūru (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai vēlākas versijas)) nelasāmus dokumentus, nepieciešamības gadījumā tiks pieprasīta šo dokumentu iesniegšana lasāmā formātā.

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2025.gada 17.martam plkst. 09:00.

  - Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkumu .

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai:

    - nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmas vai to ģeneratorus;

    - Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai.

  - Piedāvājums neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

    - piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

    - piedāvājums iesniegts ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas.

- Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumu atvēršana notiks Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

  - Piedāvājumu atvēršanas sēde notiks 2025.gada 17.martam plkst. 13:00.

  - Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta un tās procesam var sekot līdzi Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

III. Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Iepirkuma priekšmets:

  - Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē, jumta seguma atjaunošana par piedāvāto zemāko cenu. (saskaņā ar tehnisko specifikāciju un iepirkuma līgumu.

  - Iepirkuma CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)

  - Paredzamā kopējā līgumcena: 40000 EUR (četrdesmit tūkstoši eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN).

  - Iepirkums nav sadalīts daļās.

- Tehniskā specifikācija:

  - Darbu apjomi ir noteikti Nolikuma 10.pielikumā un ir pieejami interneta vietnē www.eis.gov.lv pie atbilstošas iepirkuma procedūras, sadaļā “Dokumenti”, apakšsadaļā “Dokumenti (aktuālie)”.

- Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi:

  - Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atteiksies slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju noteiktajā laikā, pasūtītājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai arī pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Līguma izpildes vieta: Rēzekne.

  - Līguma izpildes laiks: 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

IV. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

- Prasības un iesniedzamie dokumenti, lai novērtētu Pretendenta atbilstību:

| - Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību: |  |
| --- | --- |
| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| 15.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt remontdarbus atbilstoši iepirkuma priekšmetam, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Pretendents var balstīties uz citu personu spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmējus, uzdodot tiem veikt noteiktas līguma daļas. NB! Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. | a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums). b) Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām (nolikuma 2.pielikums), informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (nolikuma 3.pielikums), informācija par apakšuzņēmējiem, ja pretendents tādus piesaista (nolikuma 4.pielikums). c) Ja pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (skenētā veidā). Līgumā un/vai izziņā ir jābūt norādītiem visiem personālsabiedrības biedriem. |
| 15.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos remontdarbus. Šī prasība attiecas arī uz norādītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās. NB! Pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, uz būvdarbu uzsākšanas brīdi jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tām šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. | a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikā Būvkomersantu reģistrā reģistrēto pretendentu, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv Atsevišķus dokumentus papīra formātā (skenētā veidā) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem, to apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās nav jāiesniedz. b) Latvijā reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, un, kuru reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jāpievieno apliecinājums (brīvā formā), ar norādi, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, attiecīgā persona reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā pirms iepirkuma līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā. c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. |
| - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: |  |
| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| 15.2.1. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbos, ņemot vērā iepriekšējos trīs noslēgtos pārskata gadus (2022., 2023., 2024.,) ir vismaz 40000 EUR (četrdesmit tūkstoši eiro) bez PVN. Prasība attiecas arī uz tiem pretendentiem, kuru darbības laiks ir mazāks par trīs gadiem. Gadījumā, ja pretendentam nav sagatavots 2024. gada finanšu pārskats uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, tas ir tiesīgs iesniegt informāciju par 2024.gadu saskaņā ar operatīviem datiem. | a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikā Būvkomersantu reģistrā reģistrēto pretendentu un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (ja pretendents balstās uz citu personu spējām, lai izpildītu šo prasību), iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv Atsevišķi dokumenti papīra formātā (skenētā veidā) par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, nav jāiesniedz. b) Latvijā reģistrētam pretendentam un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (ja pretendents balstās uz citu personu spējām, lai izpildītu šo prasību), kā arī ārvalstī reģistrētam pretendentam un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (ja pretendents balstās uz citu personu spējām, lai izpildītu šo prasību), kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno apliecinājums (brīvā formā) par tā/to gada vidējo finanšu apgrozījumu par iepriekšējiem trīs noslēgtiem pārskata gadiem vai faktisko darbības periodu, ja pretendenta vai personas, uz kuras spējām pretendents balstās, darbības laiks ir mazāks par trīs gadiem. Apliecinājumā jābūt uzrādītam katra norādītā gada finanšu apgrozījumam. c) Latvijas Republikā Būvkomersantu reģistrā reģistrētam pretendentam, kuram vēl nav noslēgt finanšu gads, jāiesniedz rakstveida apliecinājums par tā gada vidējo finanšu apgrozījumu par faktisko darbības periodu. |
| 15.2.2. Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tam un personai (vai personām) uz kuru iespējām pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. | Jāiesniedz nolikuma 5.pielikumā esošais dokuments. To aizpildot, jāņem vērā veidlapā sniegtie norādījumi un skaidrojumi, kā arī noteikumi papildus dokumentu iesniegšanai. |
| - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: |  |
| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| 15.3.1. Pretendentam ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kurā kā galvenais būvdarbu veicējs* veicis jumta vienkāršotas atjaunošanas darbus vienam objektam (bezasbesta šīfera ieklāšana) . Būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā vai saņemts ieraksts apliecinājuma kartē (ja attiecināms) par būvdarbu pabeigšanu. * Atbilstoši MK noteikumu Nr. 500 2.punkta 2.1.apakšpunktam “galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir realizēt objektu dabā atbilstoši būvprojektam”. | Pretendentam jāaizpilda nolikuma 7.pielikums pievienotā tabula piedāvājuma dokumentiem pievienojot tabulā minēto būvdarbu pasūtītāju atsauksmi vai cita dokumentācija (būvatļauja, akts par pieņemšanu ekspluatācijā vai citu dokumentu), kurā pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta pieredzi. |
| 15.3.2. Līguma izpildei pretendenta rīcībā būs atbildīgais būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) objekta jumta seguma atjaunošanas darbos (bezasbesta šīfera ieklāšana), kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā vai saņemts ieraksts apliecinājuma kartē (ja attiecināms) par būvdarbu pabeigšanu. Ja nolikumā izvirzīta prasība pieredzei kā galvenajam būvuzņēmējam objektā, tad šādas pieredzes apliecināšanai nevar balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, ja vien minētais “apakšuzņēmējs” nav piegādātāju apvienības dalībnieks. | - Informāciju par Iepirkuma nolikuma 15.3.2. punkta norādītā būvprakses sertifikāta spēkā esamību, pasūtītājs iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas https://bis.gov.lv/ - Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta personālsastāvā nav minētā speciālista, pretendentam jāiesniedz apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties būvdarbu līguma izpildē. - Būvdarbu pasūtītāja izsniegta atsauksme un/vai alternatīva dokumentācija, ar ko pretendents apliecina speciālista pieredzi katrā objektā. - Saraksts ar informāciju par pretendenta speciālista pieredzi (6.pielikums) |
| 17.3.3. Ja pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām, tam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcība būs nepieciešamie resursi. NB! Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtās daļas noteikumiem, pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Jāiesniedz nolikuma 5.pielikumā esošais dokuments. To aizpildot, jāņem vērā veidlapā sniegtie norādījumi un skaidrojumi, kā arī noteikumi papildus dokumentu iesniegšanai. |

- Objektu apsekošana:

  - Paredzēta, iepriekš sazinoties ar namu pārzini Sarmīti Sargejevu, tālr.26112018.

V. Prasības piegādātāju apvienībām

- Piedāvājumu var iesniegt piegādātāju apvienības, ievērojot sekojošus noteikumus:

  - Prasību attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli (17.2.1.punkts) piegādātāju apvienība var izpildīt, summējot gada vidējos finanšu apgrozījumus būvdarbos un iesniedzot vienu dokumentu no sekojošiem:

    - piegādātāju apvienības dalībnieku, kuru finanšu apgrozījumi tiek summēti prasības izpildei, rakstveida apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tās dalībnieki izveidos personālsabiedrību, kuras dalībnieki piedalīsies personālsabiedrībā kā komplementāri dalībnieki vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par solidāru atbildību par konkrētā līguma (tā pilnā apjomā) izpildi;

    - piegādātāju apvienības dalībnieku, kuru finanšu apgrozījumi tiek summēti prasības izpildei, vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgumu, sabiedrības līgumu, nodomu protokolu par sadarbību u.c. tiesiski līdzvērtīgus dokumentus), ar kuru dalībnieki apņemas nodibināt solidāru atbildību par konkrētā līguma (tā pilnā apjomā) izpildi.

  - Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām (17.3.1.punkts un 17.3.2.punkts) piegādātāju apvienība var izpildīt, summējot pieredzi būvdarbu līgumu izpildē. Attiecībā uz pieredzi būvdarbu līgumu izpildē nedrīkst summēt objektos veicamo darbu veidus un/vai būvdarbu apjomus. Ja piegādātāju apvienība summē pieredzes objektus, un/vai ja tiek izmantota tikai viena piegādātāju apvienības dalībnieka pieredze, jāiesniedz:

    - piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgumu, sabiedrības līgumu, nodomu protokolu par sadarbību u.c. tiesiski līdzvērtīgus dokumentus), kurā ir skaidri un nepārprotami norādīts katra dalībnieka uzņemto saistību apjoms (uzskaitot darbus, kurus veiks katrs dalībnieks un to apjomu), kā arī atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un attiecībā pret pasūtītāju.

NB! Pretendentiem jāņem vērā, ka pieredze ir praktiskajā darbā iegūtais zināšanu, prasmju un iemaņu kopums. Pieredze ir nemateriāls personiska rakstura resurss, kas piemīt konkrētajai personai, kura pati veikusi praktisko darbību. Līdz ar to vienas personas pieredze nav citas personas pieredze.

Balstīšanās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka pieredzi nedrīkst būt formāla, tas piemēram var nozīmēt, ka:

- piegādātāju apvienības dalībnieku veicamo darbu finanšu apjomiem jābūt salīdzināmiem ar nepieciešamās kompetences iesaistes apjomu;

- piegādātāju apvienības dalībnieks nevar izpildīt tos darbus, kuru izpildē tam nav pieredzes.

  - Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām (17.3.3.punkts) piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē iesaistāmo personālu, t.i. katrs no dalībniekiem var iesaistīt savus speciālistus ar prasībām atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.

NB! Balstīšanās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka speciālistu nedrīkst būt formāla, tas, piemēram, var nozīmēt, ka speciālistu (kurš tika izvirzīts prasības izpildei) būs reāli jāiesaista līguma izpildē, t.i. darbu veikšanā.

  - Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas būs jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

VI. Prasības apakšuzņēmēju piesaistīšanai

- Apakšuzņēmēju norādīšana piedāvājumā:

  - Pretendentam piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo projektēšanas darbu un/vai būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Lai izpildītu minēto prasību, pretendentam:

    - jāiesniedz dokumenti, kas noslēgti ar pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (vienu dokumentu no norādītajiem):

      - apliecināta sadarbības līguma kopija konkrētā līguma izpildē, kurā konkrēti norādīti apakšuzņēmēja pienākumi un veicamie darbi, kā arī to apjoms;

      - piekrišanas raksts, kuru parakstījis apakšuzņēmēja pārstāvis, un kurā konkrēti uzskaitīti apakšuzņēmēja veicamie darbi, kā arī to apjoms;

    - jānorāda informācija par apakšuzņēmēju uzņemto saistību apjomu (nolikuma 4.pielikums).

  - Apakšuzņēmēja veicamo projektēšanas darbu un/vai būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo projektēšanas darbu un/vai būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

  - Jānorāda arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs, kura veicamo projektēšanas darbu un/vai būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās piedāvātās līgumcenas vērtības vai lielāka. Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veiks 70% no līguma kopējās vērtības, savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 40%, tad arī šāds apakšuzņēmējs jānorāda piedāvājumā un uz to attieksies Publisko iepirkuma likuma normas.

- Apakšuzņēmēju piesaistīšana līguma izpildei:

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendentam jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendentam jāpaziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

VII. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji un piedāvājumu vērtēšanas kārtība

- Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs:

  - Pasūtītājs piešķirs līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš tiks noteikts, ņemot vērā tikai cenu.

  - Gadījumā, ja pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma kopējās cenas (piedāvātās līgumcenas) būs vienādas, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

  - Gadījumā, ja neviens no 23.2.punktā minētiem pretendentiem nav nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre, vai arī ja visi 23.2.punktā minētie pretendenti ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedri un ir noslēguši koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas atklātas izlozes kārtībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:

  - Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana.

  - Kvalifikācijas atbilstības pārbaude.

- Tehniskais piedāvājums:

  - Tehnisko piedāvājumu veido šāds dokumentu kopums:

    - aizpildītās būvdarbu tāmes (nolikuma 26.punkts);

    - ekvivalenci apliecinošie dokumenti (nolikuma 27.punkts);

- Tehniskais piedāvājums – būvdarbu tāmes:

  - Būvdarbu tāmes pretendentam jāaizpilda (ievērojot abus nosacījumus):

    - balstoties uz būvdarbu apjomiem;

    - saskaņā ar būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (skat. 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumus Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"").

  - Būvtāmēs nav pieļaujama atsauces "vai ekvivalents" lietošana. Pretendentam būvtāmēs jānorāda piedāvāto materiālu nosaukumi, kuru izmaksas pretendents ir norādījis. Ja šāda atsauce tiks atstāta, un pretendents piedāvājumā nebūs iekļāvis nolikuma 27.punktā minētos dokumentus, tad pasūtītājs uzskatīs, ka pretendents ir piedāvājis tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus, nevis ekvivalentus, un ka pretendents ir iepazinies ar šī punkta noteikumiem.

  - Pretendentam jāpievieno būvdarbu tāmju Microsoft Office EXCEL ".xsl" vai analogas programmas elektroniska versija.

- Tehniskais piedāvājums - ekvivalenci apliecinošie dokumenti:

  - Tehniskajā specifikācijā attiecībā uz atsevišķiem izmantojamiem materiāliem ir norādīta to specifiskā izcelsme. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu vai ekvivalentu.

  - Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tad:

    - jāpievieno atsevišķs saraksts ar piedāvātiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā jābūt norādītiem ekvivalentu materiālu tehniskiem rādītājiem, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, tā, lai pasūtītājs varētu salīdzināt piedāvātos ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītiem materiāliem;

    - jāpievieno akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas testēšanas pārskati vai protokoli, vai sertifikāti, kas pierādītu piedāvāto ekvivalento materiālu atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja pretendents no tā neatkarīgu iemeslu dēļ vispār vai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nevar iegūt minētos sertifikātus vai protokolus, vai testēšanas pārskatus, tad jāpievieno piedāvāto ekvivalento materiālu ražotāja dokumentācija, no kuras pasūtītājs varētu skaidri un nepārprotami izsecināt piedāvāto materiālu atbilstību tehniskajām specifikācijā noteiktiem. Pasūtītājs pieņem arī citus atbilstošus pierādījumus, ja ar tiem var pierādīt materiālu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktiem.

- Tehniskā piedāvājuma vērtēšana:

  - Pasūtītājs veiks pretendenta tehnisko piedāvājumu vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - tehniskais piedāvājums (vai tā daļa) nav iesniegts;

    - būvdarbu tāmes nav iesniegtas par visu apjomu, tajā skaitā, ja būvdarbu tāmēs nav ierēķinātas izmaksas saskaņā ar būvdarbu apjomu pozīcijās sniegto aprakstu (piemēram, no tām izrietošo materiālu un/vai darbu izmaksas, kurām loģiski jārodas, ņemot vērā darbu aprakstu);

    - būvdarbu tāmēs ir piedāvāti papildus būvdarbu apjomi, kas netika norādīti būvdarbu apjomos, ar nosacījumu, ka šādi papildus būvdarbu apjomi ietekmē piedāvājumu kopumā vai ietekmē citas būvdarbu pozīcijas;

    - būvdarbu tāmju pozīcijas neatbilst būvdarbu apjomiem;

    - pretendents ar iesniegto dokumentāciju nespēj pierādīt, ka ir piedāvāts ekvivalents (t.sk. ja piedāvāto ekvivalentu tehniskie rādītāji ir sliktāki par noteiktiem);

    - būvdarbu tāmēs ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

- Finanšu piedāvājums:

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar finanšu piedāvājuma veidlapu (nolikuma 9.pielikums).

  - Piedāvājuma cena finanšu piedāvājumā jāizsaka EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  - Piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi un paredzamās izmaksas, kas saistīti ar iepirkuma līguma izpildi, kā arī maksājumi, nodevas un nodokļi, izņemot PVN.

  - Ņemot vērā, ka detalizētas būvizmaksas tiek norādītas būvtāmēs, tad būvtāmes ir uzskatāmas arī par finanšu piedāvājuma sastāvdaļu.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

  - Pasūtītājs veiks finanšu piedāvājuma (t.sk. būvtāmēs norādīto izcenojumu) vērtēšanu vienlaicīgi ar tehniskā piedāvājuma vērtēšanu nolūkā noskaidrot pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Finanšu piedāvājumā (un būvtāmēs) pieļautās aritmētiskās kļūdas labos pasūtītājs, par to paziņojot pretendentam. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.

  - Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta vienpadsmitās daļas otro punktu, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniegs paredzamo līgumcenu vismaz par 150% no paredzamās līgumcenas.

  - Ja pasūtītājam piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tas rīkosies Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.

- Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:

  - Pasūtītājs veiks kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros, tam pretendentam, kuram pirmsšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

    - pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

  - Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudē, pasūtītājs pārbaudi veic attiecībā uz nākamo pretendentu, kuram iepirkuma procedūrā pirmsšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

VII. Pretendentu izslēgšanas gadījumi, to pārbaudes kārtība un uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana

- Pretendentu izslēgšanas gadījumi un to pārbaudes kārtība:

  - Pasūtītājs norāda, ka Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi.

  - Pasūtītājs norāda, ka:

    - attiecībā uz Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Publisko iepirkuma likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā;

    - attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs un otrajā daļā (otrajā daļā – ja būs attiecināms).

IX. Cita informācija

- Pielikumu saraksts:

  - Nolikumam ir pievienoti 11 (vienpadsmit) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

    - Pretendenta pieteikuma veidlapa;

    - Informācijas veidlapa par pretendentu un iesaistītajām personām;

    - Informācijas veidlapa par piegādātāju apvienības dalībniekiem;

    - Informācijas veidlapa par apakšuzņēmējiem;

    - Informācijas veidlapa par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām;

    - Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju;

    - Pieredzes apliecinājuma veidlapa;

    - Tehniskā piedāvājuma forma;

    - Finanšu piedāvājuma veidlapa;

    - Tehniskā specifikācija (būvdarbu apjomi);

    - Iepirkuma līguma projekts.

    - Tehniskā dokumentācija

1.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”

Iepirkumu komisijai

#### Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ar identifikācijas Nr. RN2025/4

Saskaņā ar nolikumu apliecinām, ka:

- ____________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt nolikuma noteikumiem, noteikumi ir skaidri un saprotami;

- _____________________________ (pretendenta nosaukums) ir iepazinies ar Iepirkuma līguma projektu un atsakās izvirzīt jebkādas pretenzijas par tā noteikumiem līguma slēgšanas laikā;

- piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- piedāvājumā norādītā informācija ir patiesa.

Piekrītam, ka jebkuri personas dati, kas tiek iekļauti piedāvājumā var tikt izmantoti:

- pretendentu piedāvājumu vērtēšanai un izvēlei;

- iepirkuma līguma noslēgšanai;

- informācijas iesniegšanai kontrolējošām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pretendenta nosaukums: _______________________________________________________

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________

Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās):__________________________________________

Kontaktpersona: _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālrunis)

Telefona numurs (ja ir):

Fakss (ja ir):

E-pasta adrese (ja ir):

Norāde, vai pretendents piekrīt saziņai pa faksu:  Jā/Nē

Norāde, vai pretendents piekrīt saziņai pa e-pastu: Jā/Nē

2.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

Informācijas veidlapa par pretendentu un iesaistītajām personām

- ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

| Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese |  |
| --- | --- |
| Piegādātāju apvienības gadījumā norāda visus dalībniekus. Personālsabiedrības gadījumā norāda visus biedrus. |  |
| Norāde, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums*: | mazais/vidējais |

- APAKŠUZŅĒMĒJI UN APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJI

| Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese |  |
| --- | --- |
| Vairāku apakšuzņēmēju gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām. |  |
| Norāde, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums*: | mazais/vidējais |

Ja apakšuzņēmējus līgumā izpildē neiesaista, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda.

- PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Vairāku personu gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.

Ja pretendents nebalstās uz citu personu spējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda.

NB! Skaidrojums par maziem un vidējiem uzņēmumiem:

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

Informācijas veidlapa par piegādātāju apvienības dalībniekiem

- DALĪBNIEKS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Dalībnieka resursi |  |
| Darbu vērtība |  |
| Darbu apjoms |  |

Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

- Tabulu veido un aizpilda par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, kurš piedalās konkrētajā iepirkumā.

- Sadaļā "Nosaukums" norāda personas nosaukumu (piemēram, firmu).

- Sadaļā "Dalībnieka resursi" norāda resursus, kurus dalībnieks apvieno ar citu apvienības dalībnieku, lai pierādītu piegādātāju apvienības atbilstību noteiktajām atlases prasībām, piemēram, pieredzi vai personālu (speciālistus). Gadījumā, ja dalībnieks veic tikai līguma daļas izpildi, neizmantojot tā kvalifikāciju jebkādu atlases prasību apliecināšanai, šo sadaļu neaizpilda.

NB! Piegādātāju apvienības dalībniekiem jāņem vērā Nolikuma VI sadaļā noteiktais.

- Sadaļā "Darbu vērtība" norāda apvienības dalībnieka veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu vērtību. Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

- Sadaļā "Darba apjoms" norāda apvienības dalībnieka veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu apjomu.

Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādus darbus veiks attiecīgais dalībnieks.

- PIELIKUMI

Pielikumā šai veidlapai pievieno dokumentus, kas noteikti Nolikuma VI sadaļā.

4.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

Informācijas veidlapa par apakšuzņēmējiem

- APAKŠUZŅĒMĒJS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Darbu vērtība |  |
| Darbu apjoms |  |

Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

NB! Obligāti norādāmi tikai tie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās pretendenta piedāvātās līgumcenas vai lielāka par 10 procentiem no kopējās pretendenta piedāvātās līgumcenas.

- Sadaļā "Nosaukums" norāda apakšuzņēmēja nosaukumu (piemēram, firmu).

- Sadaļā "Darbu vērtība" norāda apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu vērtību.

Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

- Sadaļā "Darba apjoms" norāda apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu apjomu.

Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādus darbus veiks apakšuzņēmējs.

- APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJI

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Darbu vērtība |  |
| Darbu apjoms |  |

Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

NB! Obligāti norādāmi tikai apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu ir 10 procenti no kopējās pretendenta piedāvātās līgumcenas vai lielāka par 10 procentiem no kopējās pretendenta piedāvātās līgumcenas (skat. nolikuma VII sadaļu).

- Sadaļā "Nosaukums" norāda apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukumu (piemēram, firmu).

- Sadaļā "Darbu vērtība" norāda apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu vērtību. Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

- Sadaļā "Darba apjoms" norāda apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu apjomu. Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādus darbus veiks apakšuzņēmējs.

- PIELIKUMI

Pielikumā šai veidlapai pievieno dokumentus, kas noteikti Nolikuma VII sadaļā.

5.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

Informācijas veidlapa par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām

- PERSONA, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Spējas |  |
| Nodotie resursi |  |
| Darbu vērtība |  |
| Darbu apjoms |  |

Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

- Sadaļā "Nosaukums" norāda personas nosaukumu (piemēram, firmu).

- Sadaļā "Spējas" norāda "saimnieciskās un finansiālās spējas" vai "tehniskās un profesionālās spējas". Citas sadaļas pilda tikai gadījumā, ja sadaļā "Spējas" tika norādītas "tehniskās un profesionālās spējas".

- Sadaļā "Nodotie resursi" norāda pretendentam faktiski nodotos resursus, piemēram, pieredzi vai personālu (speciālistus).

NB! Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtās daļas noteikumiem pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

Par resursu faktisku nodošanu konkrētā līguma izpildē var liecināt:

- speciālistu iesaistīšana līguma izpildē;

- personas, uz kuras spējām pretendents balstās, veicamo darbu vērtība (finanšu apjoms), kas ir samērīga un salīdzināma ar nodoto resursu apjomu jeb nepieciešamās kompetences iesaistes apjomu.

Būtībā, tas nozīmē, ka pretendents nevar atsaukties uz citas personas spējām, nolūkā tikai formāli izpildīt nolikumā noteiktās prasības.

Par pretendenta pieredzi:

Pretendentiem jāņem vērā, ka pieredze ir praktiskajā darbā iegūtais zināšanu, prasmju un iemaņu kopums. Pieredze ir nemateriāls personiska rakstura resurss, kas piemīt personai, kura pati veikusi praktisko darbību. Līdz ar to vienas personas pieredze nav citas personas pieredze.

Balstīšanās uz citas personas pieredzi nedrīkst būt formāla, tas piemēram var nozīmēt, ka:

- personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, veicamo darbu finanšu apjomiem jābūt salīdzināmiem ar nepieciešamās kompetences iesaistes apjomu;

- pretendents nevar izpildīt tos darbus, kuru izpildē tam nav pieredzes.

Par personālu un tā pieredzi:

Pretendentiem jāņem vērā, ka pieredze ir praktiskajā darbā iegūtais zināšanu, prasmju un iemaņu kopums. Pieredze ir nemateriāls personiska rakstura resurss, kas piemīt personai, kura pati veikusi praktisko darbību. Līdz ar to vienas personas pieredze nav citas personas pieredze.

Balstīšanās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka speciālistu nedrīkst būt formāla, tas piemēram var nozīmēt, ka speciālistu (kurš tika izvirzīts prasības izpildei) būs reāli jāiesaista līguma izpildē, t.i. darbu veikšanā.

Ņemot vērā, ka personāla kvalifikācija (iemaņas, izglītība un pieredze) ir raksturīga fiziskajām personām (piemēram, katrs speciālists iegūst pieredzi neatkarīgi no darba devēja, kā arī nezaudē to, nomainot darba dēvēju), gadījumā, ja pretendents pats nodibina darba tiesiskās attiecības ar attiecīgo speciālistu, tad šādas personas nav uzskatāmas par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, jo tie kļūst par pretendenta sastāvdaļu, un šādas personas nav atsevišķi jānorāda šajā veidlapā.

- Sadaļā "Darbu vērtība" norāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu vērtību. Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

- Sadaļā "Darba apjoms" norāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu apjomu. Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādus darbus veiks attiecīgā persona.

- PIELIKUMI

- Ja pretendents balstās uz citas personas saimnieciskām un finansiālām spējām, tad šai veidlapai jāveido pielikumi – jāpievieno viens no sekojošiem dokumentiem:

  - pretendenta un personas, uz kuras iespējām tas balstās, rakstveida apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad tiks izveidota personālsabiedrība, kuras dalībnieki, kas piedalās iepirkumā, piedalīsies personālsabiedrībā kā komplementāri dalībnieki vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par solidāru atbildību par konkrētā līguma (tā pilnā apjomā) izpildi;

  - vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgumu, sabiedrības līgumu, nodomu protokolu par sadarbību u.c. tiesiski līdzvērtīgus dokumentus), ar kuru pretendents un persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, apņemas nodibināt solidāru atbildību par konkrētā līguma (tā pilnā apjomā) izpildi;

  - personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā nekavējoties pēc līguma noslēgšanas iesniegs ekspromisorisku galvojumu par līguma saistību izpildi, t.i. galvojumu ar kuru šī persona apņemas atbildēt par līguma saistību izpildi kā pats parādnieks – pretendents jeb līguma izpildītājs.

- Ja pretendents balstās uz citas personas spējām, tad šai veidlapai jāveido pielikumi – jāpievieno ar katru šādu personu noslēgtā vienošanās* ar sekojošu saturu:

  - noteikumiem par sadarbību konkrētā līguma izpildē, kuri ir pietiekoši precīzi, lai varētu konstatēt pušu tiesības un pienākumus iepirkuma līguma izpildē;

  - apjomu kādā mērā tiek plānots iesaistīt personu iepirkuma līguma izpildē, uz kuras iespējām balstās. Gan resursu ziņā vai veicamo darbu ziņā, gan finansiālā ziņā.

*vienošanās vietā var būt arī personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums, ja no tā var konstatēt 2.1. un 2.2.punktos noteikto.

NB! Gadījumā, ja persona uz kuras iespējām pretendents balstās ir pretendenta apakšuzņēmējs, un pretendents iesniedz apakšuzņēmēja apliecinājumu vai citas veida dokumentu, ar kuru ir nodibinātas sadarbības saistības starp apakšuzņēmēju un pretendentu, tad pretendentam jānodrošina, ka no iesniegtā dokumenta varēs konstatēt 2.1. un 2.2.punktos noteikto.

6.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu, tā kvalifikāciju un pieredzi

| Speciālista vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Sertifikāts (numurs) |  |
| Informācija par darba tiesiskajām attiecībām |  |
| Būvobjekta nosaukums, adrese (ja norāda informāciju par būvobjektu) |  |
| Datums, kad būvdarbi tika pabeigti (jānorāda vismaz mēnesi un gadu) |  |
| Atbilstība nolikuma prasībām (skat. nolikuma 15.3.2.1..punktu) Pretendentam jānodrošina, lai no sniegtās informācijas pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta pieredzes atbilstību noteiktajām prasībām. Nedrīkst norādīt "atbilst", pārkopēt prasības tekstu, likt atsauci uz nolikuma punktu, kurā ietverta prasība, vai arī kādā citā tamlīdzīgā veidā norādīt neskaidru / nepilnīgu informāciju. |  |
| Pasūtītājs un tā kontaktinformācija Pretendentam, ciktāl tas ir iespējams, jānodrošina iespēju nepieciešamības gadījumā pārbaudīt šajā formā sniegto informāciju, sazinoties ar norādīto pasūtītāju, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. |  |

Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

- Ja speciālistam nav Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā piešķirtā sertifikāta numura, tad attiecīgajā ailē ieliek atzīmi " – " un pielikumā šai veidlapai pievieno speciālista kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

- Ailē "Informācija par darba tiesiskajām attiecībām" sniedz informāciju par personu, ar kuru speciālistam ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības – pretendentu vai pretendenta apakšuzņēmēju, vai personu uz kuras iespējam pretendents balstās. Gadījumā, ja speciālistam nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar iepriekš norādīto personu / personām, tad ailē sniedz informāciju par to, vai speciālists ir saimnieciskās darbības veicējs un to, vai pretendents vai tā apakšuzņēmējs apņemas nodibināt darba tiesiskās attiecības ar konkrēto speciālistu gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

7.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

Pieredzes apliecinājuma veidlapa

- LĪGUMS NR.1/ BŪVOBJEKTS NR.1

| Būvobjekta nosaukums, adrese (ja norāda informāciju par būvobjektu) |  |
| --- | --- |
| Ģenerāluzņēmējs |  |
| Datums, kad būvdarbi tika pabeigti (jānorāda vismaz mēnesi un gadu) |  |
| Atbilstība nolikuma prasībām (skat. nolikuma 17.3.1.punktu) Pretendentam jānodrošina, lai no sniegtās informācijas pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta pieredzes atbilstību noteiktajām prasībām. Nedrīkst norādīt "atbilst", pārkopēt prasības tekstu, likt atsauci uz nolikuma punktu, kurā ietverta prasība, vai arī kādā citā tamlīdzīgā veidā norādīt neskaidru / nepilnīgu informāciju. |  |
| Pasūtītājs un tā kontaktinformācija Pretendentam, ciktāl tas ir iespējams, jānodrošina iespēju nepieciešamības gadījumā pārbaudīt šajā formā sniegto informāciju, sazinoties ar norādīto pasūtītāju, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. |  |

Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

- Tabulā norādīta informācija jāsniedz par katru pieredzi apliecinošu būvdarbu līgumu/būvobjektu.

- PIELIKUMI

- Pielikumā šai veidlapai pievieno pasūtītāju izsniegtas atsauksmes un/vai aktu par būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.

- Gadījumā, ja atsauksme un/vai akts par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā nepierāda pilnīgu atbilstību noteiktajām prasībām, papildus jāpievieno dokumentāli pierādījumi (piemēram, segto darbu akti, pieņemšanas -nodošanas akti vai citi dokumentāli pierādījumi), kas apliecinātu būvobjekta atbilstību noteiktajām prasībām.

8.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Pasūtītāja sagatavotas tehniskā piedāvājuma formas NAV!

Par tehnisko piedāvājumu ir uzskatāmas iesniegtās būvdarbu tāmes.

Noteikumi tehniskā piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai ir norādīti nolikuma 22.punktā.

9.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē, jumta seguma nomaiņa”

- IESNIEDZĒJS (PRETENDENTS)

| Nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē, jumta atjaunošanu atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem, par līguma summu:

|  | EUR |
| --- | --- |
| KOPĀ EUR bez PVN | * |
| PVN 21% |  |
| Summa kopā |  |

*cena, kas tiek vērtēta

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts | z.v. |
| Datums |  |

10.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/5)

Tehniskā specifikācija (būvdarbu apjomi)

- Būvdarbu apjomi pieejami interneta vietnē:

Būvdarbu apjomi ir pieejami interneta vietnē www.eis.gov.lv pie atbilstošas iepirkuma procedūras, sadaļā "Dokumenti", apakšsadaļā "Aktuālie iepirkuma dokumenti".

11.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

# IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Pasūtītāja līguma Nr.__________________

Izpildītāja līguma Nr.__________________

| Rēzeknē, |  | 2025.gada __. ____________ |
| --- | --- | --- |

SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” (reģ. Nr. 40003215461), turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, tā valdes locekles Jeļenas Pentjugovas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem no vienas puses,

un _______________ (reģ. Nr.______________), turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, tā valdes __________________  personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums):

- Līguma priekšmets

Pamatojoties uz SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” pastāvīgās Iepirkuma komisijas lēmumu iepirkumā  Nr. RN2025/4 “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē”

1.1.Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku veikt Pasūtītāja uzdevumu – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē, jumta seguma atjaunošana (turpmāk tekstā – Darbi).

1.2. Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un būvdarbu apjomu nosacījumiem, Izpildītāja iesniegtajām Darbu izpildes tāmēm un Darbu izpildes kalendārajam grafikam, kas jāpievieno Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3 Šis iepirkums nesaraujami ir saistīts ar līdzfinansējumu no trešās personas puses. Līdz ar to, ja līdzfinansējums netiek piešķirts iepirkumā paredzētajā apjomā, tad par šo daļu Pasūtītājam ir vienpersoniskas tiesības atkāpties no pasūtījuma. Pretendentam līdz ar to nav tiesību celt pretenziju par jebkādiem zaudējumiem, ja pasūtījums tomēr netiek  veikts pilnībā vai kādā daļā.

- Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs apņemas Darbus veikt, atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, kā arī atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

  - Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti.

  - Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā, saskaņā ar ražotāju iebūves instrukcijām.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Tā nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personu.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Darbu sagatavošanas darbu veikšanu.

  - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

  - Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības samazināšanai par neatbilstoši veiktiem Darbiem.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās: Darbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs , kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu, organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 3 (trīs) dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Tehniskajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, vai ietekmēt būvdarbu drošību un kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu.

  - Izpildītājs ne mazāk kā 3 dienas iepriekš piesaka Pasūtītājam inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā arī informē par Būvdarbiem, kuri varētu traucēt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem Būvdarbiem dod Pasūtītājs.

- Atļaujas

  - Izpildītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas būvdarbu uzsākšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Pasūtītāja izdoto pilnvaru. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju.

  - Izpildītājs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

- Darba samaksa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi saskaņā ar Līguma  1.1. punktā noteiktajā iepirkumā (id. Nr. RN2025/4) iesniegto finanšu piedāvājumu, tiek noteikta: _________ EUR (____________________) un PVN 21% EUR___________________(________________________), turpmāk tekstā Līguma summa.

  - Apmaksa  tiek veikta par faktiski veikto būvdarbu apjomu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:

- pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji ;

- rēķinu.

  - Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvobjekta uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu t.sk. PVN un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.

  - Neparedzētie darbi tiks apmaksāti tikai gadījumā, ja Pasūtītājs būs rakstiski akceptējis šādu darbu izpildes nepieciešamību un šo neparedzēto darbu izmaksas. Norēķins par neparedzētiem darbiem tiks veikts atbilstoši to faktiski veiktajiem apjomiem, kas būs fiksēts abu pušu pārstāvju parakstītā aktā. Pasūtītājs šos izdevumus apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Pasūtītājs ietur 10 % no Līguma summas līdz garantijas perioda garantijas saņemšanai no Izpildītāja.

4.6.Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoša rēķina un izsniegtas garantijas perioda garantijas saņemšanas no Izpildītāja.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

  - Izpildītāja iepirkumā iesniegtajās Darbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas vienības izmaksas uz visu Līguma darbības laiku tiek noteiktas nemainīgas.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Tehnisko dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Darbu izpildi.

- Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi

  - Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus izpilda  saskaņā ar iepirkumā (Nr. RN2025/5) iesniegto būvdarbu veikšanas grafiku, 3 kalendāro mēnešu laikā no Objekta būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs.

- Apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs Darbu izpildē drīkst uz sava riska un rēķina piesaistīt apakšuzņēmējus, kuri norādīti iepirkuma  Izpildītāja iesniegtajā piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā un kuri izpilda minētajā sarakstā norādītās Darbu daļas. Citus apakšuzņēmējus Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju. Par Darbu izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē vēlas iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš nav norādīts iepirkuma piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, tad Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Pasūtītājs rakstveida saskaņojumu vai atteikumu par piedāvāta apakšuzņēmēja piesaisti Izpildītājam sniedz 10 (desmit) dienu laikā skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Izpildītāja paziņojumu. Pasūtītājam ir tiesības atteikties saskaņot cita apakšuzņēmēja piesaisti, ja piedāvātais apakšuzņēmējs nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts veikt tos darbus, kuru izpildei Izpildītājs to piedāvā piesaistīt.

  - Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

  - Izpildītājam pēc Pasūtītāja motivētas prasības ir pienākums mainīt apakšuzņēmēju.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja Līguma 1.1.apakšpunktā norādītā jumta seguma atjaunošana  Rēzeknē, veikta saskaņā ar specifikāciju, šo Līgumu un ir parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, kā arī darbu pabeigšana ir reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā.

  - Gadījumā, ja Darbi kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darba daļas nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos  trūkumus un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam Pušu saskaņotajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 7.2.apakšpunkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 7.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - Pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam būvdarbu uzsākšanai  Tehniskās dokumentācijas kopiju 1 eksemplārā.

    - Piecu darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu pieņemšanas - nodošanas aktus vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, nodrošinot, ka minētajā termiņā aktus paraksta vai atteikumu iebildumu gadījumā nosūta arī būvuzraugs.

    - veikt maksājumus Līguma noteiktajos termiņos un apmērā.

    - Pasūtītājam pienākums visa Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas nodot objektu Izpildītāja pārraudzībā uz visu būvdarbu izpildes laiku.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā (posmā) veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras kompetentas personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

    - Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākumi:

    - veikt Darbu sagatavošanu;

    - saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas grafiku;

    - uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana dzīvokļu īpašniekiem, trešajām personām, Pasūtītājam u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;

    - pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

    - Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu;

    - Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas nosacījumus;

    - Darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos;

    - rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Tehniskās dokumentācijas kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem, ja tādas atklājas Darbu izpildes gaitā;

    - pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.), atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteikto darbu izmaksas ir iekļautas Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktajā Līguma summā;

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt objektu no Pasūtītāja  pārraudzībā uz visu būvdarbu izpildes laiku.

  - Izpildītāja tiesības:

    - rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā Iepirkuma specifikācijā vai Līgumā  ir pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt būvi – tās drošu ekspluatāciju, tai pieguļošos objektus, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi ar rakstveida vienošanos, izvērtējot Iepirkuma specifikācijā un/vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes kalendāro grafiku.

- Garantijas termiņš

  - Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām utt. garantijas termiņš tiek noteikts ne mazāks kā 60 mēneši skaitot no dienas, kad ir parakstīts Darbu pieņemšanas nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu garantijas perioda garantiju.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma 10.1.apakšpunktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu kvalitāti, Darba un/vai materiālu apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu. Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu laikā no tā brīža, kad Pasūtītāja iesniedzis aktu par pretenziju.

- Sankcijas

  - Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neveiktā maksājuma (parāda) summas.

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nesamaksātās summas.

  - Kopējā Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Defektus atbilstoši Līguma noteikumiem noteiktajā termiņā, Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par laikā neizpildītā Darba apjoma summu par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no laikā neizpildītā Darba apjoma summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem. Pasūtītājs veic līgumsoda samaksu rēķinā norādītajā termiņā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- Finanšu rezerves izlietojums un izmaiņas darbu daudzumos

13.1. Līguma un darbu daudzumu sarakstā dotie darbu daudzumi ir aptuveni un veicot Projekta dokumentācijā paredzētos darbus tie var atšķirties no dabā uzmērītajiem un faktiski veiktajiem daudzumiem.

13.3. Faktiskajiem darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju, kā arī uzmērītiem Līgumā noteiktajā kārtībā. Puses rakstiski vienojas par Finanšu rezerves izmantošanu faktisko darbu daudzumu apmaksai.

13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Projekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi, šādos gadījumos:

13.4.1. izmaiņas sakarā ar Projekta dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstību esošai situācijai;

13.4.2. neprecīza vai nepilnīga Projekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamā informācija;

13.4.3. Darba izpildes laikā atklātas neprecizitātes topogrāfiskajā plānā, ģeoloģiskās izpētes datos vai citos projektēšanas izejmateriālos, kas nesakrīt ar Projekta dokumentācijā norādīto;

13.4.4. Darba izpildes laikā konstatētas Projekta dokumentācijā neparedzētas komunikācijas, apakšzemes būves, kuru nojaukšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai jāparedz papildus Darba apjomi;

13.4.5. Darba izpildes gaitā Pasūtītājs saņēmis trešo personu pamatotas prasības, kas rada nepieciešamību veikt papildus darbus, lai nepasliktinātu esošo situāciju.

13.5. Izmaiņas darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Izpildītāja rakstiska lūguma. Izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, kā arī par to savlaicīgi jāinformē Izpildītājs. Puses rakstiski vienojas par iepriekš neparedzēto darbu apmaksai.

13.6. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā:

13.6.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

13.6.2. Ja izmainītos darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

13.6.3. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis sagatavo vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus cenām vienojas abas Līguma Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

13.7. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Pasūtītāju, kā arī par to jāinformē Izpildītājs.

- Līguma izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.apakšpunktā.

  - Ja Izpildītājs izbeidz Līgumu jebkuru citu iemeslu dēļ, kas nav minēts Līgumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 5% apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktās Līgumsummas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, gadījumos, ja:

    - Darbi to izpildes vietā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā Darbu uzsākšanas termiņa;

    - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam un/vai Līgumam;

    - Izpildītājs vismaz uz 10 (desmit) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi;

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājis būvuzraugs;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

    - Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts par līdz Līguma izbeigšanas dienai kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šajā Līguma punktā noteikto aktu.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

  - Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

  - Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Datu aizsardzība

  - Ja Līguma izpildes ietvaros katra no Pusēm, kas otrai Pusei nodod fizisko personu personas datus (turpmāk - dati), ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma mērķu sasniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

  - Izpildītājs var pieprasīt, lai Pasūtītājs papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc Izpildītāja nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: _________________________

  - Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc Pasūtītāja nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot rakstveidā uz e-pasta adresi: _______

  - Katra Puse ir tiesīga apstrādāt otras Puses nodotos datus ne ilgāk kā to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo tiesību aktu prasības un kā tas nepieciešams Pušu tiesisko interešu aizsardzībai.

  - Puses apliecina, ka, pamatojoties uz šajā Līgumā norādīto, tām ir tiesības nodot otrai Pusei personas datus un, ka Puses ir sniegušas datu subjektiem visu nepieciešamo informāciju par datu subjektu datu apstrādi, kādu veic otrā Puse, tai skaitā sniedzis tiesību aktos noteikto informāciju par datu subjektu datu apstrādi, tai skaitā par to, ka personas dati var tikt nodoti trešajām personām, pamatojoties uz līgumsaistībām, kādas var pastāvēt otrai Pusei.

  - Katra Puse uzņemas atbildību par visām materiāla un/vai cita rakstura sekām gadījumā, ja šajā Līguma nodaļā Puses sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un Puse nebūs informējusi datu subjektus par to tiesību aktos noteiktajām tiesībām attiecībā uz datu subjektu datu apstrādi, kādu veic otra Puse.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs piekrīt šādam nosacījumam - ja Izpildītājam Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret Pasūtītāju, tad Pasūtītājs būs tiesīgs bez saskaņošanas ar Izpildītāju veikt Izpildītāja datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst Izpildītāja datus).

  - Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekam.

  - Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Kontaktpersonas:

Pasūtītāja pārstāvji:

Pamatdarbības nodaļas struktūrvienības vadītājs:.

Pasūtītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, LV-4601, Latvija, tālrunis: 64624501, elektroniskais pasts: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv

Izpildītāja pārstāvji:

Būvdarbu vadītājs: ____, būvprakses sertifikāta Nr. ____,  mobilais tālrunis:___________, tālrunis:______________, fakss:_______________ . Par savu pārstāvju maiņu vai aizvietošanu viņa prombūtnes laikā Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

Izpildītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: _, tālrunis:  -__ fakss: ____, elektr.pasts: _.

15.7.Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ lapām, līgumam ir pielikumi (Iepirkuma Nr.RN2025/4 Būvniecības koptāme uz _ lapas, Lokālā tāme uz __ lapām, Būvdarbu laika grafiks uz __ lapām), pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| <Izpildītājs> | SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 40003215461 adrese: Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, LV-4600 PVN reģistrācija Nr.LV40003215461 Banka: A/S Swedbanka Konta Nr. LV62HABA0001407040853 |
| --- | --- |
| ___________________/ / | Valdes locekle: ____________________/J.Pentjugova / |

12.pielikums nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Atbrīvošanas alejā 73, Rēzeknē jumta atjaunošanas darbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2025/4)

Tehniskā DOKUMENTĀCIJA

Tehniskā dokumentācija ir pieejama interneta vietnē www.eis.gov.lv pie atbilstošas iepirkuma procedūras, sadaļā "Dokumenti", apakšsadaļā "Aktuālie iepirkuma dokumenti".